# 系统就绪验证报告

日期： 2026-06-07
验证范围： 全量用户数据完整性和审批流程覆盖率

## 1. 用户统计

| 角色 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本科生 | 5,672 | 2020-2024级 |
| 研究生 | 273 | 2021-2023级（94.1%覆盖） |
| 学生总计 | 5,948 |  |
| 宿管员 | 73 | 覆盖36个楼栋 |
| 辅导员 | 20 | 覆盖20个学院 |
| 管理员 | 2 | 系统管理 |
| 总计 | 6,043 |  |

## 2. 数据完整性检查

### 2.1 学生字段完整性

| 字段 | 缺失数量 | 百分比 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| building（楼栋） | 116 | 2.0% | ✅ 有兜底宿管，不阻塞 |
| department（学院） | 0 | 0.0% | ✅ 完整 |
| 两者都缺 | 0 | 0.0% | ✅ 无 |

结论： 5,832/5,948学生（98.0%）数据完整

## 3. 审批流程覆盖分析

### 3.1 宿管员覆盖（第一级审批）

| 维度 | 数值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 学生楼栋数 | 33 |  |
| 宿管覆盖楼栋数 | 36 | ✅ 超额覆盖 |
| 未覆盖楼栋 | 0 | ✅ 全覆盖 |
| 缺building学生 | 116 | ✅ 兜底宿管处理 |

结论： ✅ 所有学生均可完成宿管审批（含兜底机制）

### 3.2 辅导员覆盖（第二级审批）

| 维度 | 数值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 学生学院数 | 22 |  |
| 辅导员覆盖学院数 | 20 |  |
| 未覆盖学院 | 3 | ⚠️ 阻塞 |

#### 3.2.1 未覆盖学院清单

| 学院 | 学生人数 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 音乐学院、黄梅戏学院 | 6 | ⚠️ 无辅导员审批 |
| 文学院（苏东坡书院） | 52 | ⚠️ 无辅导员审批 |
| 生物与农业资源学院 | 14 | ⚠️ 无辅导员审批 |
| 合计 | 72 | 1.2%学生阻塞 |

结论： ⚠️ 72名学生无法完成辅导员审批（无兜底机制）

## 4. 流程阻塞汇总

### 4.1 阻塞原因分类

| 阻塞类型 | 学生数量 | 百分比 | 是否有兜底 | 实际影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺building | 116 | 2.0% | ✅ 有 | 0人阻塞 |
| 学院无辅导员 | 72 | 1.2% | ❌ 无 | 72人阻塞 |
| 实际阻塞总计 | 72 | 1.2% |  |  |

### 4.2 可用率统计

- 可完成流程： 5,876/5,948 = 98.8%

- 阻塞学生： 72/5,948 = 1.2%

## 5. 问题与建议

### 5.1 关键问题

问题：3个学院无辅导员覆盖（72名学生阻塞）

原因：

- 辅导员数据源（File4: 2026年学院辅导员信息统计表）仅包含20个学院

- 学生数据（File1+File5）包含22个学院

- 差异学院：

  - 音乐学院、黄梅戏学院（合并学院？）

  - 文学院（苏东坡书院）（特殊学院？）

  - 生物与农业资源学院（新建学院？）

### 5.2 解决方案

#### 方案A：补充辅导员数据（推荐）

操作：

- 联系3个学院，获取辅导员信息

- 使用辅导员导入脚本添加记录

- 验证覆盖完整性

工作量： 1-2小时
优点： 彻底解决，100%覆盖
缺点： 需外部数据

#### 方案B：配置辅导员兜底机制

操作：

- 修改apps/approvals/views.py辅导员路由逻辑

- 添加默认辅导员兜底（类似宿管机制）

- 配置默认辅导员账号

工作量： 2-3小时
优点： 技术解决，不依赖外部
缺点： 增加默认辅导员工作量

#### 方案C：学院映射修正

操作：

- 检查学生学院名称是否需要标准化

- 如"文学院（苏东坡书院）"应映射到"文学院"

- 批量修正学生department字段

工作量： 1小时
优点： 数据规范化
缺点： 需确认学院名称规范

## 6. 系统就绪评估

### 6.1 就绪状态

| 维度 | 状态 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- |
| 用户数据完整性 | ✅ 良好 | 98.0% |
| 宿管审批覆盖 | ✅ 完整 | 100% |
| 辅导员审批覆盖 | ⚠️ 部分 | 98.8% |
| 系统总体就绪 | ⚠️ 部分就绪 | 98.8% |

### 6.2 可用性评级

- 生产就绪度： 98.8%

- 阻塞风险： 低（1.2%用户）

- 建议： 优先补充3个学院辅导员数据后上线

## 7. 附录

### 7.1 验证脚本

- 路径：backend/scripts/verify_system_readiness.py

- 运行：python3 backend/scripts/verify_system_readiness.py

### 7.2 相关文档

- 数据库分析报告：docs/数据库数据分析报告-2026-06-07.md

- 项目总结：docs/PROJECT-SUMMARY.md

报告生成： 2026-06-07
验证工具： verify_system_readiness.py
数据来源： 生产数据库直接查询